SVF XML 自動再現ツール

# 基本定義書

目的 対応範囲 入出力 受入条件

版 0.3　改訂日 2026年9月10日　実装仕様

# 1 目的と実装方針

画像・PDF・既存XMLから、SVFX-Designerで編集できるXML様式を作成する。対象選択と備考で修正し、PythonがLLM候補を検査して確定する。明細は件数固定にせず、サブフォーム・レコードの設定と入力データに従ってSVFで出力する。

本書は達成すべき要件を定める。データ型・優先順位・処理順序は基本設計書0.3、実装順序と完了条件は実装TODO0.3を正本とする。既存ファイル名を継続するが、本文の版は3文書とも0.3とする。

## 表示行数を利用する範囲

表示行数displayLineCountは利用する。元XMLの値を読み取り、JSONに保持し、生成XMLへ出力する。Designerおよび本ツールの設計参考表示で、指定した行数の配置を確認する。入力データ件数Nと、領域容量Cとは別の値として管理する。公開資料では事前確認の設定として説明されている。［S1］

実データの投入件数を表示行数で打ち切ったり、不足分を自動で空データにしたりしない。表示行数と実出力の関係は対象版でAT15を実施する。表示行数を無視する実装も、すべての実行回数をこの値で決める実装も採用しない。

## 初期実装の範囲

横書き日本語・英数字、固定文字、文字／数値Field、矩形、実線／点線、黒帯白文字、固定高のレコードを実装する。縦／横展開、リンク領域、複数Recordを格納できる構造を最初から持ち、試験を通した設定の組合せを生成対象にする。

既存XMLの可変高・複雑な合計・バーコード等は元設定を保全する。未対応設定を変更する指示には対応不可の箇所を示す。画像からの新規生成は対応済み部品の範囲で行う。汎用性は、入力件数や帳票名による分岐を作らず、設定と部品を追加できることで確保する。

## 構成と運用の境界

単一のPythonアプリとファイル保存で開始する。GUI・CLIは同じコアを使い、SVFのページ処理を独自実装しない。日常出力は確定XMLへ業務データを流す処理であり、OCR・LLMを再実行しない。Oracleの抽出・業務計算、印刷配送・FAXは既存側の責任とする。

# 2 機能要件

| ID | 機能 | 必須の振る舞い |
| --- | --- | --- |
| FR01 | 入力と尺度 | 画像・PDF・既存XML・本版JSONを読み、物理寸法と座標系を確定する。 |
| FR02 | 文字と図形 | 実文字・罫線・図形を抽出し、原文と確定内容を分ける。 |
| FR03 | 共通データ | 原本・元XML・対象ID・備考・適用差分・版を保持する。 |
| FR04 | 項目と構造 | 固定／可変、型・桁数・業務対応、所属と出力条件を定義する。 |
| FR05 | 配置 | 忠実再現を既定とし、備考で指定した対象だけ配置を変える。 |
| FR06 | XML生成 | 記法例を参照して生成し、既存属性・式・未知ノードを保全する。 |
| FR07 | 明細と枠 | サブフォーム・レコード設定から構成し、表示行数も保持・設定・利用する。 |
| FR08 | 検証 | 構造・参考表示・実出力・Designer受入を独立した結果で残す。 |
| FR09 | 試験データ | 入力件数と設定を独立に変え、0件・容量境界・項目境界を試験する。 |
| FR10 | 保存と再開 | GUIとCLIで同じ処理を使い、世代保存・再開・再生成を行う。 |
| FR11 | 備考操作 | 選択・備考・取消で修正する。選択だけでは配置を変えない。 |
| FR12 | ローカル推論 | OCR／VLMとLLMを端末内で利用し、候補と根拠を対象IDへ結び付ける。 |

## 要件の補足

few-shotは部品・項目の記法をLLMへ示すために使う。期待PDFや実データをすべての記法例に要求しない。生成した帳票は別途検証し、例中の名前・値・座標・画像パスを業務要件として採用しない。

SVFの繰り返しアイテムと、サブフォーム内のRecordは別の構造として扱う。既存の繰り返しや連写をRecordへ自動変換しない。固定Fieldや空のリンク先領域を一律に異常と判定しない。［S2・S3］

# 3 操作フローと成果物

原稿読込 → 尺度・内容の抽出 → 参考表示 → 対象選択と備考 → LLM提案 → Python検査 → XML生成 → 実SVF／Designer確認 → 保存。矛盾・不足は備考へ戻す。確定済み状態の再生成では抽出と推論を省略する。

通常の備考変更は生成操作の中で自動検査・適用する。項目ごとの承認画面、座標ハンドル、属性パネルは設けない。外部出力の成否と、様式の生成成功は別に表示する。

| 成果物 | 用途 | 管理する内容 |
| --- | --- | --- |
| form.xml | SVF様式 | 編集・印字用のXML。表示行数と既存設定を含む。 |
| layout.json | 作業状態 | 対象ID、配置、備考、提案、確定差分。原本XMLへの参照も持つ。 |
| field_mapping.json | 項目対応 | 業務キー、SVF名、型、NULL、桁超過時の扱い。 |
| profile.json | 環境と既定値 | SVF版、フォント、座標単位、互換対応、出力経路。 |
| preview.svg | 参考表示 | 原稿との比較と対象選択。印字成功の証拠にはしない。 |
| test_data.csv | 明細試験 | 可変件数の合成データ。ヘッダー値と件数はtest_job.json。 |
| validation.json | 検証記録 | 構造・表示・実出力・Designerの結果、根拠、未実施理由。 |
| manifest.json | 世代整合 | 入力・各成果物・設定・生成器のハッシュと版。 |

原本・元XML・必要な素材もプロジェクト内へ保持する。複数ファイルは同じ世代で公開し、保存失敗時は前世代を使う。SVF出力のPDF・ログは検証記録から参照する。

# 4 共通規則と異常時の扱い

## 値の優先順位

対象と属性が明確な有効備考 → 元XML／確定済み項目定義 → 対象profileの既定値 → 原稿からの推定候補、の順とする。同じ属性への矛盾した有効備考は、後勝ちにせず確認待ちにする。few-shotは形式の根拠で、値の優先順位に入れない。

用紙の尺度、固定／可変、必須の項目対応、印字条件が不明な箇所は候補のまま残す。下書き保存と参考表示は継続できるが、影響範囲を含むXMLの確定や実データ出力は保留する。

## データと0件の扱い

1ジョブは1つの帳票データ集合とする。共通ヘッダー値はjob.json、明細はCSVに分けるため、0件でも帳票情報を失わない。新規ジョブの0件は既定で出力せずEMPTY。0件の様式だけを出す要件は、empty_policy=emit_formとして対象SVFで確認した経路に限り利用する。ダミー明細を黙って追加しない。

## 検証と保存

各検証はpass／fail／not_runを持つ。構造と参考表示だけで実出力済みと扱わない。関連設定やXMLが変われば、そのハッシュに結び付いた実出力・Designer受入の証拠を失効させる。実機なしでも設計と下書き保存を進める。

保存は新しい世代を完成させてからcurrent参照を切り替える。実行タイムアウトや通信断でSVF側の結果が分からない場合はUNKNOWNとし、同じジョブを自動再投入しない。初期版はPDF検証出力を基本とする。

## 非機能と初期値

処理はローカルを既定とし、外部OCR／LLMへの自動切替と実行時のモデル自動取得を行わない。通常ログは対象ID・件数・状態・時間を中心とし、帳票値の全文を記録しない。原本の上書きはしない。

初期入力上限は20ページ・100MBとし、設定で変更可能にする。モデルのメモリ不足や制限超過は対象と理由を表示する。確定データのXML生成は5秒以内を性能目標とし、環境と対象サイズを記録して評価する。推論時間は別に測定し、キャンセル可能にする。

# 5 受入条件 前半

| ID | 試験 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| AT01 | XML往復 | Designerで開く・保存・再読込が成功。無編集の変換で保護属性・未知ノードの意味差分0。 |
| AT02 | 選択 | SVG／Designer上の選択のみで対象の位置・項目契約が変わらない。 |
| AT03 | 反復と所属 | 設定に対応する明細ID・順序・レコード種別・ページ／領域／XYが一致し、意図しない欠落・重複0。 |
| AT04 | 容量境界 | 異なる領域・行高の2設定で0、1、2、C−1、C、C＋1、2C＋1件を試験。同一設定ではXMLを変えない。 |
| AT05 | 罫線と空白 | 帳票別の枠・線種・周期・空白規則と出力が一致。二重線と不要なデータ行を作らない。 |
| AT06 | 文字と図形 | 日本語・英数字・黒帯白文字・矩形・実線／点線に欠けや食込みがない。対象帳票のマークは指定値どおり。 |
| AT07 | 項目契約 | 既存の名前・型・桁数・式・キー・リンク・マスクを無断変更しない。先頭ゼロとNULLも契約どおり。 |
| AT08 | 位置精度 | 尺度確定済みで主要罫線0.2mm、文字基線0.3mm以内を初期基準とする。変更は帳票別に理由と実測を記録。 |

AT04のCは、追加行等のない単純な固定高ケースで確認した容量。負値・重複した件数は除く。複数Record・可変高・リンク・抑制を含む場合は、設定ごとの期待シーケンスと境界入力でAT03・AT04を行う。

画像の全体類似度だけで合格にしない。明細IDの欠落・重複、ページ、罫線、固定文字、基線を分けて確認する。実フォントの代替表示で位置や印字幅の受入を完了させない。

# 6 受入条件 後半と導入条件

| ID | 試験 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| AT09 | 異常 | 尺度不明、桁超過、素材欠落、未対応変更、矛盾を対象ID付きで検知し、影響のある確定・出力を止める。 |
| AT10 | 再現性と機密 | 同じ確定データ・素材・profile・生成器版からXML意味差分0。推論を再実行せず、オフラインで再現可能。 |
| AT11 | 備考中心の操作 | 属性パネルなしで文字訂正・固定／可変・項目条件・明細設定・配置修正を完了できる。 |
| AT12 | 文字認識 | コード・数値・固定文言を正解文字列と照合。未確定の文字は明示し、品番等の無断言換え0。 |
| AT13 | 変更範囲 | 明示した対象・属性以外の変更0。矛盾や不足を備考で解消し、LLM候補だけでは確定しない。 |
| AT14 | 取消と競合 | 備考の修正・削除・取消が反映され、古い入力版のLLM応答を適用しない。再開時も同じ状態になる。 |
| AT15 | 表示行数 | 既存値を保持。表示行数だけ変えたXMLと同一データでDesigner表示と実出力を別々に比較し、対象版の挙動を記録。 |
| AT16 | 保存と実行状態 | 保存中断で前の世代が残る。0件は既定でEMPTY。実行結果不明はUNKNOWNとし、二重実行を自動で起こさない。 |

AT15ではDのみ変更、Nのみ変更、領域／行高のみ変更の3試験を分離する。表示の違いと実PDFの違いを記録し、対象版の結果が想定と違えば互換設定を修正してから受入に進む。

導入担当はSVFX-Designer／実行部の版・SP、フォント、用紙・機種、UCX有無と既存実行手順をprofileへ登録する。帳票担当は1帳票の項目対応と期待出力を確認する。3帳票すべてがそろうことを実装着手条件にはしない。

本版では設計上の固定値・検査矛盾・保存／0件の未定義を解消した。導入先の印字挙動は環境別受入で確定する。公式資料は製品・版を区別し、詳細出典は基本設計書10章に記載する。

S1  SVF Cloud X-Designer レコードのプロパティ

S2  SVF Cloud X-Designer サブフォームのプロパティ

S7  SVF Cloud X-Designer マニュアルの対象範囲