# SVF XML 再現ツール

# 実装TODOと処理フロー

| ### 版 0.3 |  | ### 対象 設定に従う帳票 |  | ### 改訂日 2026年9月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 目的 | 基本定義書と基本設計書0.3を実装する |
| --- | --- |
| 内容 | TODO 20項目 処理フロー 完了条件 |
| 明細設定 | 表示行数を保持と生成と表示確認に利用する |
| 構成 | 単一アプリ JSON保存 既存SVF出力経路 |

# 1 実装方針と修正した問題

本書は基本定義書0.3と基本設計書0.3に対応する実装チェックリストである。要件とATは基本定義書、内部データと処理契約は基本設計書を正本にする。以下のチェック欄は実装作業の未着手状態を示し、資料改訂だけで完了扱いにはしない。

### 表示行数は利用する

displayLineCountを元XMLから読み込み、JSONへ保持し、XMLへ出力して、Designerと設計参考SVGの配置確認に使う。明細データN件の投入とは別に扱う。対象版でDだけ・Nだけ・領域だけを変える比較試験を行い、実際の挙動を確認する。基本設計書4章・基本定義書AT15を参照。

| 旧資料の問題 | 修正内容 | 実装するTODO |
| --- | --- | --- |
| 件数と罫線周期が固定 | サブフォーム・Recordと帳票別設定へ移動。 | T03・T08・T09・T17 |
| few-shotを完成帳票と混同 | 記法参照と実出力fixtureの用途を分離。 | T02・T06・T15 |
| 元XMLが簡略IRで欠落する | 元DOMと安定IDを持ち、対象属性だけ変更。 | T05・T06 |
| 矩形条件を線や全Fieldへ適用 | 種別別の幾何検査と実階層の検査へ変更。 | T07・T10 |
| 0件の共通値が不明確 | Job.headerと明細CSVを分離。既定はEMPTY。 | T04・T18 |
| 保存中断と実行結果不明 | 世代保存、UNKNOWN、同じジョブの再投入防止。 | T19・T20 |

### 残る受入上の確認

対象SVF版・SP・フォント・実行経路、enum対応、実項目名と期待PDFは導入環境の実値として登録する。未登録時のエラーと保留範囲は設計済みであり、コア実装は進められる。公開Cloud資料の説明だけでオンプレミス旧版の実印字を合格にはしない。

### 構成を増やしすぎない

同一Pythonパッケージ内の関数とJSONファイルで始める。few-shotの索引はタグ・用途だけでよい。SVFの反復・改ページを利用し、独自印字エンジン、サービス分割、検索DBは作らない。

# 2 処理フローと明細設定

原稿読込 → 抽出と尺度確定 → 参考表示 → 対象選択と備考 → LLM提案 → Python検査 → XMLと参考表示の生成 → 実SVFとDesignerで確認 → 世代保存。矛盾は備考に戻す。

### 読込みと共通データ

画像・PDF・XMLを種類別に解析する。元XMLの木、実文字、対象ID、親ID、元座標とmm座標、備考と確定差分を保持する。原稿の反復段は候補インスタンスとして扱い、業務件数上限にしない。

### LLMと生成器

LLMは対象データ・備考・既存設定・few-shotから変更案を返す。Pythonが変更対象、項目契約、階層、幾何、版対応を検査し、確定差分をまとめて適用する。データN件分のRecordノードをXMLへ並べない。

| 値 | 使用目的 | 決め方 |
| --- | --- | --- |
| D 表示行数 | XMLの読書き、Designer、設計SVG | 明示備考 → 元XML → 新規の単純ケースではC → 対象版ひな形。 |
| N 入力件数 | SVFへ渡す明細データ | JobとCSVから取得。Dで打切りも空データ補完もしない。 |
| C 参考容量 | 単純ケースの表示と境界試験 | 追加行等のない縦固定高だけ計算。複雑な場合はnullと理由。 |

### 確認と保存

構造・参考表示・実出力・Designerを別の検証結果として保存する。XML等が変われば古い実出力の証拠は失効する。保存は完成した世代へcurrentを切り替え、中断時は前世代を維持する。

### 日常のデータ出力

確定XML＋Job.header＋明細CSV → 既存のSVF経路 → PDF等。件数が変わってもOCR・LLM・XML再生成を回さない。新規の0件はskipを既定にしてEMPTY。様式だけの出力はemit_formとして経路を確認してから利用する。

### 利用者の操作

原稿／参考SVG、備考欄、生成・保存・元に戻すで完結する。通常の検査は自動化し、個別属性の承認や内部JSONの編集を要求しない。

# 3 P0 環境と小さな実出力例

実機準備と並行して記法例・読込・検査の実装を進める。P0でD・N・配置設定を分けて確認し、推測を共通定数にしない。

### □ T01  対象profileと実行手順を登録する

SVF版・SP・機種・フォント・座標DPI、ベースXML、UCXまたは既存APIの1経路を登録する。未設定はPROFILE_UNREADYとして処理する。

完了条件：既知XMLを再出力でき、設定と終了結果を記録できる。  前提：なし。対応：D 1・3・8章／FR01・FR08。

### □ T02  few-shotを記法参照として索引化する

原本を保全し、例ID・タグ・用途・親文脈・出典／版を付ける。関係する断片だけをLLMへ渡す。期待PDFを記法例すべてに要求しない。

完了条件：参照例IDが記録され、例の名前・座標・値が帳票条件を上書きしない。  前提：なし。対応：D 5章／FR06・FR12。

### □ T03  表示行数と実印字の比較例を作る

Dだけ、Nだけ、領域／行高だけを変える3組の試験を用意する。縦、横、リンク先の最小例も作り、対象版の実結果を記録する。

完了条件：Dの保持・表示利用を確認し、Nやあふれ先との関係を環境別に説明できる。  前提：T01。対応：D 4・9章／AT03・AT04・AT15。

### □ T04  項目契約と0件方針をそろえる

1帳票の固定／可変、名前・型・桁数・業務キー、共通ヘッダー、合計・空白条件を元XMLと備考で定義する。実在未確認の名前を既存名と断定しない。

完了条件：mappingと期待動作がそろい、0件skip／emit_formの選択が記録される。  前提：T01。対応：D 8章／FR04・AT07・AT16。

# 4 P1 XMLと設定の実装

Dは基本設計書0.3を示す。前提は必要な処理の依存関係であり、独立した作業の並行実施を妨げない。

### □ T05  元DOMとsvf-ir 1.2を実装する

原本、安定ID、親、page_id、元座標、確定状態を保持する。旧JSONは対応する変換器がある版だけ取り込む。

完了条件：無編集のXML往復で保護属性・未知ノードの意味差分0。  前提：T01。対応：D 2・3章／AT01・AT07。

### □ T06  許可差分をXMLへ適用する

元DOMを複製し、対象版で対応済みの属性だけ更新する。LLM断片も構文と許可範囲を検査する。

完了条件：対象外属性が変わらず、確定状態から同じXMLを再生成できる。  前提：T02・T05。対応：D 6章／AT01・AT10・AT13。

### □ T07  座標変換と種別別検査を実装する

原稿px／PDFからmm、mmからSVF dotへ変換する。線は端点と長さ、枠は種別ごとの寸法で検査する。

完了条件：水平線・垂直線を拒否せず、既知寸法と回転原稿が一致する。  前提：T05。対応：D 6・7章／AT08・AT09。

### □ T08  表示行数と設定優先順位を実装する

SubForm／Record配列、方向・リンク・行高単位・D・種別・印字条件を保持する。Dの決定規則とedit_supported等の互換状態を実装する。

完了条件：既存Dを保持・出力でき、備考による変更がAT15で確認できる。  前提：T03・T05。対応：D 3・4章／FR07・AT15。

### □ T09  レコードと罫線を設定から生成する

実階層とレコード順を構成する。固定枠・線種・周期k・空白規則を帳票別に持ち、単純ケースだけCを計算する。

完了条件：N依存のXML複製がなく、横・リンク・複雑な設定を黙って単純化しない。  前提：T06〜T08。対応：D 4章／AT03〜AT05。

### □ T10  構造検査とIssueを実装する

所属、リンク、名前空間、項目契約、素材、版を検査する。空のリンク先と固定Fieldを許容する。errorとwarningを分ける。

完了条件：code・対象ID・段階・理由を返し、影響のある処理だけ止められる。  前提：T06・T08・T09。対応：D 6・9章／FR08・AT09。

# 5 P2 読取りと備考の実装

### □ T11  PDFと画像を抽出する

PDF文字層と画像OCRの領域を分ける。読取原文、確定文字、ink枠、配置枠、基線を保存する。

完了条件：日本語・英数字と線を抽出し、二重採用と原文の言換えを防ぐ。  前提：T05・T07。対応：D 7章／FR02・FR12・AT12。

### □ T12  固定項目と明細の候補を作る

画像中の反復をテンプレート候補と表示インスタンスに分ける。異なる小計等を統合せず、不足する役割と項目対応を備考で補う。

完了条件：見本の値を固定文字に確定せず、曖昧な親やページ役割を示せる。  前提：T08・T11。対応：D 3・7章／FR04・FR07。

### □ T13  Dを利用する参考SVGを実装する

設計表示はD、データ入り参考表示はテストデータを使う。各表示インスタンスを元Record IDへ結び付ける。

完了条件：選択だけでは配置差分0。表示省略があってもXMLのDを変更しない。  前提：T07・T08・T11。対応：D 4・7章／AT02・AT15。

### □ T14  備考の版と取消を実装する

原文・対象ID・版・有効状態を保存する。削除や取消は原本と有効備考から再構成し、同一属性の矛盾は確認待ちにする。

完了条件：修正の累積ずれがなく、対象喪失や競合を検知できる。  前提：T05・T13。対応：D 2・5章／FR11・AT14。

### □ T15  構造化したLLM提案を接続する

Proposal契約、JSON Schema、許可属性、式と階層の意味検査を実装する。形式不正の再試行は1回までとする。

完了条件：古い応答を破棄し、検査した差分を一括適用できる。  前提：T02・T06・T12・T14。対応：D 5章／FR12・AT13・AT14。

### □ T16  GUIとCLIを同じコアへ接続する

読込・生成・保存・取消と参考表示を接続する。長時間推論をキャンセルでき、変更要約と不足事項を短文で出す。

完了条件：属性パネルなしで主要修正ができ、CLIでも同じ成果物を得る。  前提：T10・T13〜T15。対応：D 1・9章／FR10・FR11・AT11。

# 6 P3 受入と保存の実装

実出力の検証はP0から継続する。P3で失敗・中断を含めた処理全体の受入を行う。

### □ T17  件数と設定の回帰試験を作る

単純ケースは0、1、2、C−1、C、C＋1、2C＋1。複雑な場合は長文・キー・抑制・リンク遷移ごとの期待シーケンスを用意する。

完了条件：同じXMLでNだけを変える試験と、Dだけを変える試験が独立している。  前提：T03・T09。対応：D 9章／AT03〜AT05・AT15。

### □ T18  JobとCSVの変換を実装する

共通ヘッダーをJob、明細をCSVにする。NULL、先頭ゼロ、改行、型・桁数・印字幅を検査し、対象経路の形式へ変換する。

完了条件：0件でも共通値が残る。CSVレコード数とdata_countを照合できる。  前提：T04・T08。対応：D 8章／FR09・AT07・AT16。

### □ T19  実行結果と環境別受入を記録する

RuntimeResultを実装し、PDF・ログ・明細IDと配置を検査する。Designerで開閉・保存・選択を確認し、証拠を入力ハッシュへ結び付ける。

完了条件：SUCCEEDED／FAILED／UNKNOWN／EMPTYを区別し、未実施を合格にしない。  前提：T01・T10・T17・T18。対応：D 8・9章／FR08・AT01〜AT09・AT15。

### □ T20  世代保存と再実行制御を実装する

全成果物を新世代へ書いて検査後currentを切り替える。ジョブIDとハッシュの台帳を持ち、同一ID内容違いやUNKNOWNの再投入を止める。

完了条件：保存中断後も前世代を開ける。確定データからLLMなしで再生成できる。  前提：T16・T19。対応：D 9章／AT10・AT14・AT16。

# 7 完了の判断と参照先

実装完了はチェック欄が埋まったことだけでは決めない。基本定義書AT01〜AT16に対して、対象帳票・環境・様式版・証拠をそろえた結果で判断する。未対応の新規変更は保留でき、既存設定は保全できることも確認する。

| 領域 | 主なTODO | 受入条件 |
| --- | --- | --- |
| 入力・文字・座標 | T07・T11・T12 | AT06・AT08・AT09・AT12 |
| XMLと項目契約 | T05・T06・T10 | AT01・AT07・AT13 |
| 明細と表示行数 | T03・T08・T09・T13・T17 | AT03〜AT05・AT15 |
| 備考と推論 | T02・T14〜T16 | AT02・AT11〜AT14 |
| データと実出力 | T01・T04・T18・T19 | AT03・AT04・AT07・AT16 |
| 保存と再開 | T20 | AT10・AT14・AT16 |

### 最初の到達点

既存XMLを読み、Dと必要な設定を保全したまま再保存できる。次に1帳票を備考で修正し、異なる入力件数で実SVF出力を確認する。追加帳票は同じ処理へ設定・部品を追加して対応し、帳票名ごとのコード分岐を増やさない。

### 資料の参照先

基本定義書0.3：再現ツール_v0.2.docx。保存名を継続し、FR01〜FR12とAT01〜AT16を定義している。基本設計書0.3：SVF自動再現ツール.docx。データ契約、Dの決定規則、XML生成、Job、状態と保存を定義している。

few-shot.txtは記法参照用の原本。原稿の項目契約や実印字成功の証拠としては扱わない。公式資料の製品・版と導入先の版を確認する。

公式  レコードのプロパティ 表示行数等

公式  サブフォームのプロパティ

公式  公開マニュアルの対象範囲

2026年9月10日参照。その他の根拠は基本設計書10章。実機受入は対象環境の結果で記録する。